余姚市“千吨万人”以上饮用水水源保护区

整治工作方案（公开征求意见稿）

为切实消除我市“千吨万人”以上饮用水水源保护区环境风险隐患，从源头上保障人民群众饮用水安全，确保饮用水水源水质不下降并持续改善，根据《中华人民共和国水污染防治法》《浙江省饮用水水源保护条例》等法律法规精神，按照《宁波市“千吨万人”以上饮用水水源保护区整治工作方案》要求, 进一步加强饮用水水源地管理与保护工作, 结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面推进长江经济带饮用水水源地环境保护专项行动，按照“划、立、治”三项任务要求，开展“千吨万人”以上饮用水水源保护区整治工作，切实消除饮用水水源风险隐患，保障全市人民群众饮用水安全。

（二）工作目标

2021年年底前，全面完成全市“千吨万人”以上饮用水水源保护区（以下简称保护区）整治工作，生态环境持续改善，总氮、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等重要指标得到有效控制，饮用水水源水质显著提高，水质100%达标，建立健全“社会重视、责任明晰、措施有效”的饮用水水源保护管理体制机制。

二、重点任务

（一）加强保护区基础工作

1.完善基础信息数据库。加强“一源一策”管理，进一步完善“千吨万人”以上饮用水水源地自然地理及经济社会资料等基本信息、水质状况、污染状况和环境管理等情况，整理饮用水水源地空间信息资料，根据保护区划定情况，明确矢量边界及相关信息，建立完善饮用水水源地信息化管理平台。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局、自然资源和规划局；完成时限：2020年年底前）

2.规范勘界立标及隔离防护设置。根据《集中式饮用水水源地规范建设环境保护技术要求》（HJ733-2015）等规定，持续推进保护区规范化建设，全面开展保护区勘界立标，并与国家生态保护红线相衔接，明确一级、二级及准保护区的边界和管理范围，设置界碑或界桩。完善保护区标识，参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433）规定，在保护区范围内农村居民点、公路两侧、取水口等区域设置保护宣传牌、安全警示牌、管理要求牌等，并定期检查更新。保护区内有道路穿越的，要建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施。“一大三中”水库水源地保护区须设置短信提示。强化一级保护区整体隔离，采取铁丝网、围栏等物理隔离措施或防护林等生物隔离工程，严禁与保护水源无关的人类活动，确保饮用水水源安全。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局、市公安局、市交通局、自然资源和规划局；完成时限：2020年年底前）

3.推进水质达标建设。以保护饮用水水源水质为核心，进一步梳理饮用水水源地所在流域存在的突出问题，2020年年底前，完成饮用水水源水质达标（稳定）方案的编制，采取一源一案、精准施策，确保保护区水质达到目标要求。对超标水源，要制定限期达标方案，并对准保护区汇水区域实施水污染物总量控制措施，确保全面达到目标水质要求；对现状水质虽已达标但波动较大的，要及时分析原因，并适时采取清库、清淤等工程措施，有效防止水质反弹。对于准保护区，要从保护水质出发，严格落实管控措施和正面清单制度（详见附件），严控各类建设项目及开发建设强度，筑牢饮用水水源安全底线。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局；完成时限：2021年年底前）

（二）开展保护区综合整治

1.分类整治保护区内工业企业。保护区禁止设置排污口，现有排污口全部拆除或关闭。一级保护区内所有工业企业、二级保护区内排放污染物的工业企业必须全部关停或搬迁；二级保护区内禁止从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业和水上加油；准保护区内三类工业企业依法全部关停或搬迁，二类工业企业中有生产性废水产生且无法引到保护区外排放的，依法全部关停或搬迁。准保护区内一类工业企业产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到保护区外排放；若不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；完成时限：2020年年底前）

2.积极整治保护区内旅游项目和农家乐。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的旅游建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的旅游建设项目；准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的旅游建设项目。已建成的由属地乡镇（街道）报请市政府依法拆除或者关闭。在二级保护区和准保护区内从事其他旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水源。（牵头领导：王安静；牵头单位：市文化和广电旅游体育局；配合单位：市农业农村局；完成时限：2020年年底前）

一级、二级保护区内农家乐必须拆除或关闭；准保护区内农家乐的污水应纳入城市污水管网，不具备纳管条件的，原则上可通过农村生活污水处理设施处理后，引到保护区外排放；若不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。（牵头领导：楼鼎鼎；牵头单位：市农业农村局；配合单位：市文化和广电旅游体育局；完成时限：2020年年底前）

3.全面拆除保护区内违章建筑。全面排查保护区内违章建筑，依法依规予以拆除。结合“无违建区县（市）”创建要求，加大对保护区的巡查力度，严格禁止在保护区范围内新增违章建筑。（牵头领导：黄和庆；牵头单位：市三改一拆办；配合单位：市自然资源和规划局、市综合执法局、市水利局、市交通局；完成时限：2020年年底前）

4.加强保护区内生活面源污染防治。规划建设与污染物产生相配套的治理设施。农村生活污水实行管网统一收集、集中处理，不能实行管网统一收集、集中处理的，实行单户或联户无害化处理，涉及到农家乐、民宿的，要按照《农家乐、民宿餐饮污水隔油技术指南》（浙环函〔2018〕550号）要求执行；农村生活垃圾全部集中收集并无害化处置。保护区内农村生活污水应纳入城市污水管网，不具备纳管条件的，原则上可通过农村生活污水处理设施处理后，引到保护区外排放；若不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。加强农村生活污水处理设施规范化管理、标准化运维，2020年年底前，保护区内的村庄全部完成农村生活污水处理设施建设和改造提升并实现标准化运维。（牵头领导：黄和庆；牵头单位：市住建局；完成时限：2020年年底前）

5.加大保护区内农业面源污染治理。一级保护区内禁止开展畜禽养殖、网箱养殖等污染水源的养殖活动；二级保护区和准保护区内禁止新建规模化畜禽养殖场（小区）和开展网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动，保护区划定前已有的，依法全部拆除或关闭；分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。（牵头领导：楼鼎鼎；牵头单位：市农业农村局；完成时限：2020年年底前）

一级保护区内禁止新增农业种植和经济林，已有农业种植应严格控制农药、化肥使用，逐步退出并建立相应的补偿机制；二级保护区和准保护区严禁施用高毒、高残留农药，鼓励施用有机肥，积极推行化肥、农药减量控害增效技术，开展农田径流氮磷生态拦截沟渠建设，减少农田化肥氮磷流失。（牵头领导：楼鼎鼎；牵头单位：市农业农村局；完成时限：长期坚持）二级保护区和准保护区内禁止毁林开荒行为，水源涵养林建设应满足《水源涵养林建设规范》（GB/T 26903-2011）要求。（牵头领导：郑传统；牵头单位：市自然资源规划局；完成时限：长期坚持）

（三）建立保护区长效管理机制

1.建立完善饮用水水源保护相关制度。建立和完善饮用水水源污染防治、安全保障、事故应急、监测监控、年度评估和责任追究等工作机制，实施生态补偿机制和最严格的水资源保护制度。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局、市发改局、市财政局、市卫生健康局；完成时限：2020年年底前）

2.加强保护区风险管控。组织开展饮用水水源地安全调查评估，定期检查各项管理和保护措施的落实情况，及时掌握饮用水水源地安全状况。建立全市饮用水水源地污染事故预警机制、危化品运输管理制度、风险源名录，并制定饮用水水源地保护相关应急预案，储备应急物资，定期组织演练。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局、市公安局、市应急管理局；完成时限：2020年年底前）

3.提高保护区水质预警监测能力。加大保护区水质监测力度，逐步建立健全水质自动化实时监测监控系统，及时掌握饮用水水源水质变化情况。加强监测数据分析和应用，建立饮用水水源风险管理系统，落实风险防范责任，完善风险防范措施。建立保护区分级预警体系，及时发布安全预警。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局；完成时限：长期坚持）

4.加强保护区执法力度。严厉打击、坚决查处威胁饮用水水源水质安全的违法行为，发现一起查处一起，并公开查处结果，确保饮用水水源水质安全。定期组织专项检查、不定期开展“回头看”和挂牌督办，严防污染反弹。（牵头领导：毛丕显；牵头单位：宁波市生态环境局余姚分局；配合单位：市水利局；完成时限：长期坚持）

5.加强农村饮用水安全保障。加快建立安全、可靠的农村供水体系。切实加强农村分散式饮用水水源地保护与污染治理，着力消除各类污染隐患。加强对农村现有简易水厂和供水设施的改造，落实各项净水措施，因地制宜解决农村饮水安全问题。提高供水工程水质检测设施装备水平和检测能力，加强农村饮水工程水源及水厂水质的监测和检测。积极推进农村饮水安全巩固提升工作，提高农村饮水安全水平。（牵头领导：楼鼎鼎；牵头单位：市水利局；配合单位：市卫生健康局；完成时限：长期坚持）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各职能部门和乡镇（街道）要切实提高政治站位，根据整治方案要求，认真落实并按期完成各项整治，把加强饮用水水源保护、加强保护区管理列入年度工作任务。同时要加强组织领导，完善工作机制，明确工作职责，进一步强化饮用水水源安全保障工作的责任制度。

（二）加强协作联动。各相关部门、乡镇（街道）要各司其职、密切配合，确保各项整治工作落到实处。生态环境、住建、农业农村、文广旅游、三改一拆办等部门要牵头做好整治的督促落实工作；各乡镇（街道）要切实承担起属地责任，在2020年5月底前全面排查清楚保护区内各类污染源情况，并明确每一个污染源的整治措施、时间节点，2020年年底前完成整治。发改部门要做好治理保护项目审批，牵头会同相关部门研究制定生态补偿政策；财政部门要广开融资渠道，增加治理保护资金投入；公安部门要加强对危化品运输的监管力度，并设置相应警示标志；交通部门要完善保护区内道路安全防护设施；生态环境部门要加强保护区生态保护工作，严厉打击污染饮用水水源行为；水利部门要加快治理保护项目推进，加强对饮用水水源地的日常管理工作，确保饮用水水源水质提升；农业农村部门要加强畜禽养殖、网箱养殖、农业面源等污染防治和农家乐、农村环境综合整治，加大农村生活污水和生活垃圾治理力度；文广旅游部门要加强对保护区内旅游项目监管，依法取缔一级保护区内旅游活动；自然资源和规划部门要做好保护区内及周边的规划管控。

（三）加强督查考核。将保护区整治工作列入市政府2020年度督查工作重点，并纳入美丽余姚、五水共治、最严格水资源管理制度等考核评价体系，并作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。有关部门要加强监督检查，严格考核评估，切实提升工作成效。饮用水水源保护工作开展不力或造成严重不良影响的，要对责任领导约谈问责。

本方案自2020年 月 日起施行。

附件：1.宁波市“千吨万人”以上饮用水水源准保护区管控措施与正面清单

2.饮用水水源保护区内工业项目分类表

3.“千吨万人”及以上水源地名单

附件1

宁波市“千吨万人”以上饮用水水源准保护区管控措施与正面清单

一、管控措施

1.禁止设置排污口。

2.对雨污分流彻底的城市雨水排口、排涝口，可暂不拆除或关闭，同时加强监测监管，在非降雨季节保持干燥清洁；在降雨时，确保排水水质符合饮用水水源水质保护要求。不符合要求的，应限期整改，逾期整改仍不符合要求的，限期拆除或关闭原排口。

3.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。现有的三类工业企业全部依法关停或搬迁，二类工业企业中有生产性废水产生且无法引到保护区外排放的，全部依法关停或搬迁。

4.依法限期拆除或关闭排放污染物的规模化畜禽养殖场；分散式畜禽养殖圈舍应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。

5.禁止开展网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动。

6.禁止建设其它不符合保护区法律法规和规划的项目，现有的依法限期改正或关闭。

7.禁止毁林造田等破坏植被行为，加强生态公益林保护与建设，提升区域水源涵养、水土保持功能和自然生态环境的多样性。25度以上的陡坡耕地逐步实施退耕。

8.禁止侵占水域和改变河道自然形态；除防洪必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河湖水生态（环境）功能。

9.禁止在主要河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目，应以点状开发为主，严格控制区域开发规模。

10.严格限制水利水电开发项目，禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。

11.禁止新建、扩建对水体污染严重的旅游建设项目，已建成的，由属地区县（市）人民政府依法拆除或者关闭。

12.各类项目的建设不得增加区内污染物的排放总量。

13.予以保留的风电开发建设项目、光伏电站项目和水利水电工程建设项目应严格按照行政主管部门批复的建设规模进行生产活动，严禁私自扩大生产规模，严禁任意改变用途。

14.最大限度保留原有自然生态系统，保护好水库、河道生态环境，开展准保护区下游生态隔离屏障建设及河道生态修复，不断提升水源地水质。

15.加强准保护区下游河流的水质监测，定期评估生态保护与污染防治的成效。

16.推进保护区物理隔离、生态缓冲带建设和防护设施建设。定期开展水源地环境风险排查，强化保护区环境应急管理，严格危险化学品运输安全管理。建立健全饮用水水源保护相关应急预案，强化应急物资储备和实战演练。

二、正面清单

1.允许新建、改建、扩建与保护水源相关的建设项目。

2.严格控制项目建设和开发的强度，严格执行开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和环境影响评价制度。加强小流域水土流失治理和地质灾害隐患治理。

3.允许建设居民住宅及配套设施，但必须先做好规划，并开展规划环境影响评价，按照批准后的规划实施项目建设，确保污染物排放总量不增加、区域生态影响可控。加强现有村镇、居住点的环境基础设施建设，加快完善污水收集管网建设，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进污水零直排区建设。大力推进生活垃圾分类，完善生活垃圾收集、转运设施建设。饮用水水源准保护区内产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到水源保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。

4.允许利用现有厂房新建、扩建、改建一类工业项目，但不得增加污染物排放总量。工业企业产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。

5.允许保留准保护区内合法的农业种植及经济林，但应实行科学种植和非点源污染防治。开展农田径流氮磷生态拦截沟渠建设。对陡坡经济林果地要逐步恢复自然植被，减少对地表土壤的扰动，防治水土流失。

6.在不影响下游地表水水质的前提下，允许适度建设生态旅游项目及其他服务业项目，但必须先做好规划，并开展规划环境影响评价，按照批准后的规划实施项目建设，确保污染物排放总量不增加、区域生态影响可控。上述项目所产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理，处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树造林等方式回用，或排入湿地等进行深度处理。

7.允许建设游步道、游客休息亭等必要的游览设施。游览设施布局不能对生态功能造成不可逆转的影响，同时应当依法保护准保护区内的森林植被、水资源、湿地、野生动物、文物古迹、历史文化建筑、古树名木等资源。

8.准保护区内航运、海事等管理部门工作码头的污水、垃圾应统一收集至保护区外处理排放。

9.允许建设必要的道路及配套基础设施，但必须严格落实风险防控措施。乡级及以下道路和景观步道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。县级及以上公路、道路、铁路、桥梁等应严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输，要开展视频监控。跨越或与水体并行的路桥两侧要建设防撞栏、桥面径流收集系统等事故应急防护工程设施。准保护区内加油站应完成双层罐体改造。

上述管控清单和正面清单，如涉及风景名胜区、森林公园、文物（遗址）保护区、历史文化名镇名村、重要湿地、重要野生动植物栖息地、生态公益林所在区域的，还应同时满足《中华人民共和国森林法》《风景名胜区条例》《国家级森林公园管理办法》《中华人民共和国文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《国家级公益林管理办法》《浙江省湿地保护条例》《浙江省公益林和森林公园条例》等法律法规要求。

附件2

饮用水水源保护区内工业项目分类表

| 项目类别 | 主要工业项目 |
| --- | --- |
| 一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目） | 1.粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2.植物油加工（单纯分装或调和的）； 3.制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4.淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5.豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6.蛋品加工； 7.方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8.乳制品制造（单纯分装的）； 9.调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10.营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单纯分装的）； 11.酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12.果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13.纺织品制造（无洗毛、染整、脱胶工段的编织物及其制品制造）； 14.服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15.制鞋业（不使用有机溶剂的）； 16.竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17.纸制品（无化学处理工艺的）； 18.工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和有机加工的）； 19.金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20.通用设备制造（仅组装的）； 21.专用设备制造（仅组装的）； 22.汽车制造（仅组装的）； 23.铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24.船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25.航空航天器制造（仅组装的）； 26.摩托车制造（仅组装的）； 27.自行车制造（仅组装的）； 28.交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29.电气机械及器材制造（仅组装的）； 30.计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31.智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 32.电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33.电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34.通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 35.仪器仪表制造（仅组装的）。 |
| 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目） | 1.粮食及饲料加工(除属于一类工业项目外的）； 2.植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 3.制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 4.屠宰（除属于一类工业项目外的）； 5.肉禽类加工（除属于一类工业项目外的）； 6.水产品加工（除属于一类工业项目外的）； 7.淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 8.豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 9.蛋品加工(除属于一类工业项目外的）； 10.方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 11.乳制品制造（除属于一类工业项目外的）； 12.调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目外的）； 13.盐加工； 14.饲料添加剂、食品添加剂制造； 15.营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除属于一类工业项目外的）； 16.酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目外的）； 17.果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目外的）； 18.卷烟； 19.纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 20.服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 21.皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 22.制鞋业（使用有机溶剂的）； 23.锯材、木片加工、木制品制造； 24.人造板制造； 25.竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 26.家具制造； 27.纸制品（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 28.印刷厂、磁材料制品； 29.文教、体育、娱乐用品制造； 30.工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 31.基本化学原料制造，农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，水处理剂等制造（除单纯混合或分装外的）； 32.肥料制造中的化学肥料（除单纯混合或分装外的）； 33.半导体材料制造； 34.日用化学品制造（除单纯混合或分装外的）； 35.生物、生化制品制造（除化学药品制造外）； 36.单纯药品分装、复配； 37.中成药制造、中药饮片加工； 38.卫生材料及医药用品制造； 39.化学纤维制造（单纯纺丝）； 40.轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三类工业项目外的）； 41.塑料制品制造（除三类工业项目外的）； 42.水泥粉磨站； 43.砼结构构件制造、商品混凝土加工； |
| 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目） | 44.石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 45.玻璃及玻璃制品（除三类工业项目外的）； 46.玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品； 47.陶瓷制品； 48.耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 49.石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 50.防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 51.黑色金属铸造； 52.黑色金属压延加工； 53.有色金属铸造； 54.有色金属压延加工； 55.金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 56.金属制品表面处理及热处理加工（除三类工业项目外的）； 57.通用设备制造及维修（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 58.专用设备制造及维修（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 59.汽车制造（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 60.铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 61.船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 62.航空航天器制造（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 63.摩托车制造（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 64.自行车制造（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 65.交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目和有电镀工艺外的）； 66.电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 67.太阳能电池片生产； 68.计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 69.电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 70.电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 71.通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 72.仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 73.废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 74.煤气生产和供应。 |
| 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目） | 1.纺织品制造（有洗毛、染整、脱胶工段的）； 2.皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 3.纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 4.原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 5.煤化工（含煤炭液化、气化）； 6.炼焦、煤炭热解、电石； 7.基本化学原料制造，农药制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，水处理剂等制造（除单纯混合和分装外的）； 8.肥料制造（除单纯混合和分装的化学肥料外的）； 9.日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）； 10.化学药品制造，生物、生化制品制造（仅含化学药品制造）； 11.化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； |
| 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目） | 12.生物质纤维素乙醇生产； 13.轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（有炼化及硫化工艺的）； 14.塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的，有电镀工艺的）； 15.水泥制造； 16.玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除外）； 17.耐火材料及其制品（仅石棉制品）； 18.石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 19.炼铁、球团、烧结； 20.炼钢； 21.铁合金制造，锰、铬冶炼； 22.有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 23.有色金属合金制造（全部）； 24.金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 25.金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的，有钝化工艺的热镀锌）等重污染行业项目。 |

注：此分类表项目名称参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）描述。

附件3：

“千吨万人”及以上水源地名单

| 序号 | 水源地名称 | 水源地类型 | 涉及主要乡镇 （街道） | 其他乡镇 （街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆埠水库 | 县级以上 | 陆埠镇 | 梨洲、河姆渡 |
| 2 | 梁辉水库 | 县级以上 | 梨洲街道 |  |
| 3 | 四明湖水库 | 县级以上 | 梁弄镇 | 兰江、梨洲、大岚、鹿亭乡 |
| 4 | 双溪口水库 | 县级以上 | 大隐镇 | 陆埠、河姆渡 |
| 5 | 皎口-周公宅水库 | 县级以上 （跨区域保护区） | 鹿亭乡、大岚镇、四明山镇 | 梨洲 |
| 6 | 梅湖水库 | 县级以上 （跨区域保护区） | 丈亭镇 |  |
| 7 | 亭下水库 | 县级以上 （跨区域保护区） | 四明山镇 |  |
| 8 | 寺前王水库 | “千吨万人” | 丈亭镇 |  |
| 9 | 相岙水库 | “千吨万人” | 三七市镇 |  |
| 10 | 车厩水库 | “千吨万人” | 河姆渡镇 |  |
| 11 | 后杨岙水库 | “千吨万人” | 梁弄镇 |  |
| 12 | 桃花岭水库 | “千吨万人” | 梁弄镇 |  |
| 13 | 向家弄水库 | “千吨万人” | 梨洲街道、兰江街道 |  |