滨海新城建成区市政设施提升工程

监

理

招

标

文

件

招标人：余姚市海际建设发展有限公司

招标代理机构：余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司

编制日期：二0一八年十二月

说    明

1、本招标文件适用于滨海新城建成区市政设施提升工程监理。

2、本招标文件中填空部位的选择详见编制说明。

3、投标人必须按照该招标文件所提供的附表格式编制投标文件。

4、本招标文件中出现的***以内包括本身，***以上不包括本身。

招标人：余姚市海际建设发展有限公司

地址：余姚市滨海新城兴滨路28号

邮政编码：315400

电话：0574-62089688

联系人：张工

招标代理机构：余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司

地址：余姚市子陵路268号  邮政编码：315400

电话：0574-22702622，13957848106

联系人：周工

滨海新城建成区市政设施提升工程

监理招标文件

（招标编号：ZY2018-18）

招标人名称：    余姚市海际建设发展有限公司        (盖章)

招标人法定代表人:                                   (盖章)

招标代理机构名称:余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司 (盖章)

招标代理机构法定代表人: 		                            (盖章)

招标文件编制人：         周             (签名或盖章)

招标文件编制日期:  2018  年 12 月  17日

滨海新城建成区市政设施提升工程监理招标公告

招标编号：ZY2018-18

交易方式：公开招标

招标人：余姚市海际建设发展有限公司

招标代理机构：余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司

工程名称：滨海新城建成区市政设施提升工程监理

工程地址：中意宁波生态园，滨海新城建成区，东起涛声路，西至曹一路

工程造价：约430万元（监理费约9万元）

资金来源：自筹

工程质量要求：符合国家质量验收评定标准

工期要求：服务期与工程施工同步[3个月（已包括国家法定节假日和春节）]，保修服务期2年

招标范围：全过程施工监理内容，包括施工阶段和保修阶段的监理业务

投标人资质等级要求：具备市政公用工程监理乙级及以上资质（或者工程监理综合资质）

总监理工程师资质等级：具有市政公用工程专业的全国注册监理工程师(1名)

本次招标不接受联合体投标

投标人须向招标人提交投标保证金，现金人民币壹仟元整。

投标保证金的递交截止时间：

投标保证金递交截止时间与投标文件提交截止时间一致。

资格审查方式：资格后审

下载地址：中意宁波生态园网站http://www.yy.gov.cn/col/col87373/index.html，附件为(1)招标文件

投标文件的递交：

（1）投标文件递交的截止时间为 2019年 1 月4日下午15:00，地点为招标人（余姚市滨海新城兴滨路28号企业服务中心二楼会议室）；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：有下列情况的单位和个人，将被拒绝参加投标，请自行回避：

（1）经“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”进行查询，投标人及拟投入的项目经理人近5年有行贿行为，且在处罚有效期内；

（2）投标人、拟投入的项目负责人有不良行为记录正在被公示且被限制投标的，评标时以宁波建筑业管理信息网公布的不良行为、宁波市公共资源交易中心网站的黑名单记录公告平台和宁波市公共资源交易网余姚分网的曝光台查询结果为准；

（3）投标人及项目总监理工程师未经宁波市建筑市场信用信息管理系统审核通过的；

（4）浙江省外企业未经浙江省建筑市场监管与诚信信息平台查验通过的；

（5）存在招标文件规定的其他情形的。

联系人：周工         咨询电话：0574-22702622，13957848106

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 工程名称 | 滨海新城建成区市政设施提升工程监理 |
| 2 | 1 | 建设地点 | 中意宁波生态园，滨海新城建成区，东起涛声路，西至曹一路 |
| 3 | 1 | 建设规模 | 约6000平方米。 |
| 4 | 1 | 结构类型 | 绿化改造，包括绿化补种、小品布置、破碎侧石替换等 |
| 5 | 1 | 工程总投资 | 约580万元 |
|  |  | 工程造价（暂估） | 约430万元（监理费约9万元） |
| 6 | 2 | 招标范围 | 全过程施工监理内容，包括施工阶段和保修阶段的监理业务。监理人应为上述工作的质量、进度、安全、文明、造价（费用）控制和合同管理、资料管理等提供服务 |
| 7 | 2 | 质量控制目标 | 符合国家质量验收评定标准 |
| 8 | 2 | 安全控制目标 | 达到安全生产标准 |
| 9 | 2 | 进度及造价（费用）控制目标 | 服务期与工程施工同步【3个月（已包括国家法定节假日和春节）】，保修服务期2年，造价（费用）控制目标为施工中标价及初步设计概算 |
| 10 | 3 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 11 | 4 | 投标资质等级 要求 | 投标人：具备市政公用工程监理乙级及以上资质（或者工程监理综合资质） |
|  |  |  | 总监理工程师要求：具有市政公用工程专业的全国注册监理工程师(1名) |
| 12 | 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 14 | 投标有效期 | 投标截止时间结束后60日历天 |
| 14 | 15 | 投标保证金 | 投标人须向招标人提交投标保证金现金人民币壹仟元整。 投标保证金的递交截止时间： 投标保证金递交截止时间与投标文件提交截止时间一致。 |
| 15 | 5 | 踏勘现场 | 自行组织 |
| 16 | 8 | 招标文件答疑 | 时 间：投标截止时间3日前 方 式：通过中意宁波生态园网站进行回复 电 话：0574-22702622，13957848106 联系人：周工 |
| 17 | 16 | 投标文件份数 | 一份正本，二份副本 |
| 18 | 18 | 投标文件提交 | 收件人：余姚市中兴工程造价咨询事务所有限公司 地点：余姚市海际建设发展有限公司（余姚市滨海新城兴滨路28号） 截止时间：2019年 1月4日下午15:00 |
| 19 | 23 | 开 标 | 开标时间：2019年 1 月4日下午15:00 地点：余姚市海际建设发展有限公司（余姚市滨海新城兴滨路28号） |
| 20 | 34 | 评标方法及标准 | 见投标须知24、30款 |
| 21 | 36 | 履约保证金 | 金额为合同价款的5%，其中包括： 未达到质量控制目标违约金 未达到进度控制目标违约金 履约保证金收款人：招标人 递交时间：签订本招标项目监理合同前 递交方式：必须通过基本账户转账方式递交 |

二、投标须知

（一）总 则

1、工程说明

1.1 本招标项目的说明详见本须知前附表第1-5项；

1.2本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法及实施条例》《浙江省招标投标条例》等有关法律、行政法规、部门规章及余姚市人民政府余政发[2005]52号文件的有关规定，已办理招标申请，并经余姚市海际建设发展有限公司同意通过公开招标方式进行招标。

1.3本招标项目约6000平方米。(具体以招标图纸为准)。

2、招标范围、质量、安全及进控制目标

2.1 本招标项目的招标范围详见本须知前附表第6项；

2.2 本招标项目的质量控制目标详见本须知前附表第7项；

2.3 本招标项目的安全控制目标详见本须知前附表第8项；

2.4 本招标项目的进度及造价（费用）控制目标详见本须知前附表第9项。

3、资金来源

本招标项目的资金来源详见前附表第10项所述的方式获得，其中部分资金用于本工程项目监理合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

4.1本招标项目采用本须知前附表第12项所述的资格审查方式确定合格投标人，投标人在提交的投标文件中须包括资格审查资料。

4.2 合格投标人的资格审查申请书详见第七章。

4.3 投标人只有在各方面均达到第4.2条规定的资格审查申请书要求及第4.5条规定的合格条件时，才能通过资格审查。

4.4本次招标不接受联合体投标。

4.5 合格投标人的合格条件详见下表。

资格后审合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业有效性 | 1、营业执照在有效期内； 2、企业须经《宁波市建筑市场信用信息管理系统》审核通过。 3、浙江省外企业须提供由浙江省住房和城乡建设厅核发的《省外企业进浙承接业务备案证明》原件，且须经浙江省建筑市场监管与诚信信息平台查验通过； | 有效 |
| 2 | 企业资质等级 | 具备市政公用工程监理乙级及以上资质（或者工程监理综合资质） | 有效 |
| 3 | 投标人、拟投入总监理工程师无不良行为记录 | ①宁波市建筑业管理信息网上无正在被公示且被限制投标的不良行为记录； ②宁波市公共资源交易网余姚分网上无正在被公示且被限制投标的不良行为记录。 ③宁波市公共资源交易中心网上无正在被公示且被限制投标的不良行为记录； | 无不良行为记录 |
| 4 | 投标人、拟投入总监理工程师无行贿行为记录 | 经“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”查询，投标人和拟投入的项目负责人5年内没有行贿行为在处罚有效期内。 | 无行贿行为记录 |
| 5 | 投标保证金 | 通过投标人基本账户缴纳。 | 提供基本账户开户许可证 |
| 6 | 总监理工程师 | ①需经《宁波市建筑市场信用信息管理系统》审核通过； ②总监理工程师承担任务量必须符合宁波市住房和城乡建设委员会甬建发[2016]200号文件规定； ③不得兼职专业监理工程师； ④有全国注册监理工程师注册执业证书； ⑤具有《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》； ⑥至少1人； ⑦专业要求为具有市政公用工程专业的 (1名)；且专业类型在总监理工程师注册执业证书中注明。 | 提交总监理工程师注册执业证书、《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》 |
| 7 | 专业监理工程师 | ①有浙江省监理工程师证书或全国注册监理工程师注册执业证书； ②至少1人； ③工程师及以上职称； ④专业要求为具有市政公用工程专业的 (1名)；且专业类别在证书中注明。 | 提交证书、职称证书 |
| 8 | 监理员 | ①有宁波市监理员岗位证书或宁波市监理员培训合格证书或浙江省监理员证书或浙江省监理工程师证书或全国注册监理工程师执业证书； ②至少1人； ③专业要求为1名监理员为市政公用工程，且均在岗位证书中注明。 | 提交证书 |
| 9 | 项目安全监理人员 | 项目部配备的专业监理工程师和监理员中，至少要有一名监理人员作为项目安全监理人员，并持有效的《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》 | 提交宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书 |

备注：1、投标人及拟投入总监理工程师须经《宁波市建筑市场信用信息管理系统》审核通过，具体以开标日评标时查询为准（如为联合体投标，联合体各成员及其总监理工程师均须审核通过）。

2、投标人、拟投入总监理工程师无不良行为记录的查询，以开标日评标时查询为准。

3、浙江省外企业须经浙江省建筑市场监管与诚信信息平台查验通过，以开标日评标时查询为准。

4、投标人不得隐瞒总监已承接工程的情况，如有隐瞒，一经查实，后果自负，同时报监管部门处理。评标时拟投入总监承接任务量按诚信经营承诺书的承诺及《宁波市建筑市场信用信息管理系统》查询为准，公示期间按规定执行。

5、本表所列专业岗位及人数为最低要求，总监理工程师不得兼主导专业监理工程师；投标人投标所报的监理人员数量不能少于本表内规定的人数，否则作投标无效处理。

6、本表要求的监理人员必须具备建设行政主管部门颁发的岗位证书，总监岗位证书是指全国注册监理工程师注册执业证书及《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》，专业监理工程师及监理员岗位证书是指宁波市监理员岗位证书或宁波市监理员培训合格证书或浙江省监理工程师（监理员）岗位证书或国家注册监理工程师注册执业证书。

7、本表专业要求是指岗位证书中注明的专业，其中总监理工程师专业要求是指总监理工程师注册执业证书中注明的专业。

8、评标时对专业监理工程师、监理员承担任务量暂不作查询，中标候选人应在领取中标通知书前(中标公示结束无异议后2天内)将拟投入的专业监理工程师、监理员上报招标人审查，人员上报后由招标人对其承担任务量情况进行审查，专业监理工程师、监理员等现场关键岗位人员任务量必须符合宁波市住房和城乡建设委员会甬建发[2016]200号文件规定的最低要求，经审查不符合有关规定的，要求中标候选人按照有关规定予以调整（总监不能调整），否则招标人有权取消其中标资格。

9、以上均须提供原件。如遇所涉人员变更换证等不能提供原件的，必须提交当地建设行政主管部门出具的证明原件（只有建筑业协会等盖章的证明原件不予认可），但相应的证书、证件复印件仍应按要求提供（证书相应的日期必须有效）。

10、网上自助打印的带电子章的各类电子证书可视作原件使用。

5、踏勘现场

5.1 投标人自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

投标人应承担其投标文件的编制与提交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。本招标项目如因发生质疑、投诉、诉讼等情况而延长评标、决标、定标等所引起的时间延长而发生的费用均由投标人自理。

（二）招标文件组成内容

7、招标文件的组成

7.1 招标文件包括以下内容：

- 投标须知及投标须知前附表

- 建设工程委托监理合同

第三章   合同通用条件

第四章   合同专用条件

第五章   技术资料及规范要求

第六章   投标文件商务标部分格式

第七章   资格审查申请书部分格式

第八章   附件

7.2 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，报余姚市海际建设发展有限公司备案后，通过“中意宁波生态园网站”通知所有的招标文件收受人。该澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人提出的与投标有关的任何问题，应当在投标截止时间3日前通过“中意宁波生态园网站”，向招标人（招标代理机构）在网上提出，招标人（招标代理机构）再将经市招管办书面备案的答疑回复在“中意宁波生态园网站”上公开发布，答复给各投标人。

7.4 投标人可向招标人查询本工程施工图纸。

8、招标文件的澄清、修改、补充

8.1 招标人不组织召开投标答疑会。

8.2 投标人在获取招标文件后，若对招标文件有异议的或有问题需要澄清，投标人须在投标截止时间3日前通过“中意宁波生态园网站”，向招标人（招标代理机构）在网上提出疑问，招标人（招标代理机构）将经备案的答疑回复在“中意宁波生态园网站”上公开发布，答复给各投标人。如未按上述要求提出招标文件中有关问题，今后(包括中标后)若有疑义或矛盾之处，招标代理机构将作出有利于招标人的解释。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以报招标办备案的书面内容为准。当招标文件与招标文件的补充资料在同一内容上表述不一时，以最后发出的书面资料为准。

8.4 招标文件的书面补充资料同时报余姚市海际建设发展有限公司备案。

8.5在投标截止时间3天前，招标人可以采用网上公告的形式澄清、修改招标文件，投标人应及时关注“中意宁波生态园网站”。澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，如该澄清、修改的内容可能影响投标文件的编制，为使投标人在编制投标文件时把相关内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言

9.1 投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除本工程规范另有规定外，投标文件命名用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标价格

10.1投标人应根据本招标文件和招标人所提供的资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行投标报价。

10.2 本工程工程造价和监理服务期见本须知前附表第5、6项。投标人的报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如人员服务费、车辆、通讯、办公设施、生活设施、试验设备、测量设备等提供和维护费、日常办公费用、水电费、监理人需参加的各种保险（如：人身意外伤害险等）、管理成本、利润以及应交有关的税费等。委托人可能会24小时连续施工，监理人应根据工程施工进度安排做好相应的监理工作，不得因此而要求委托人增加监理服务费和加班费等一切费用。如因供电线路故障，或电力部门计划安排的检修，或区域性停电导致暂停施工用电，使监理人短期停工，监理人不得要求委托人增加监理服务费。

10.3 所有设施、设备和仪器均由投标人自备，并归投标人所有。对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工进度同步，并独立进行，不得使用施工承包人的任何检测资料和测试设备。

10.4 投标人应认真填报报价表中所有内容，有关报价的详细说明应在投标书中予以说明。对没有填报的费用，委托人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中。

10.5 投标报价采用人民币表示。

11、投标文件组成

11.1 投标文件由商务标部分及资格审查申请书部分两部分组成。

11.2  商务标部分主要包括下列内容：

11.2.1  商务标封面；

11.2.2  法定代表人资格证明书；

11.2.3  投标文件签署授权委托书(如委托)；

11.2.4  联合体协议书(如有)；

11.2.5  投标函；

11.2.6  投标函附录；

11.2.7  诚信经营承诺书；

11.2.8  总监理工程师委任书；

11.3  资格审查申请书部分主要包括下列内容（中标后7天内提供监理大纲，经招标人认可后编制监理实施细则）：

11.3.1 投标申请人资格审查申请文件（封面）；

11.3.2 资格审查申请书；

11.3.3 资格审查申请书附表及附件；

11.3.3.1投标人一般情况表

（附件1、企业营业执照正本或副本复印件；附件2、浙江省外监理企业还需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件；附件3、企业资质证书副本或正本复印件；附件4、基本账户开户许可证复印件）

11.5.3.2总监理工程师简历表

11.5.3.3监理人员组成表

（附件1、总监理工程师的全国注册监理工程师执业证书、《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》复印件；附件2、专业监理工程师的岗位证书、职称证书复印件；附件3、监理员的岗位证书复印件；附件4、专业监理工程师或监理员的宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书复印件）

11.5.3.4办公及检测设备投入表

11.5.4 以上所有复印件均须提供原件核实。

12、投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标文件的编制内容

13.1 本工程的投标文件主要包括下列内容：

13.1.1 商务标编制内容应包括：

投标须知(三)11.2款所有内容

13.1.2 资格审查申请书编制内容应包括：

投标须知(三)11.3款所有内容

14、投标有效期

14.1  投标有效期见本须知前附表第13项规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期要求的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长期的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1投标人须向招标人提交投标保证金现金人民币壹仟元整。

15.2投标保证金的递交截止时间：投标保证金递交截止时间与投标文件提交截止时间一致。

15.3  对未中标人的投标保证金，在该项目公示结束后5个工作日内，将所有未中标人的保证金全部予以退还。

15.4 对中标人的投标保证金，在与招标人签订合同后予以退还。

15.5  投标人有发生下列情况之一时，将被没收投标保证金：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2) 中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

(3) 在本工程投标过程中有弄虚作假，伪造证明的行为；

(4) 其它没收投标保证金情形的。

16、投标文件的份数和签署

16.1  投标人应按本须知前附表第17项的规定的份数提交投标文件。

16.2  投标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，副本可复印，并在投标文件封面清楚地标明：“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3  投标文件包括(商务标及资格审查申请书)的封面及有投标人的落款处应按规定盖章或签字。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

16.5若要求必须法定代表人及委托代理人或总监签字的地方，必须为本人亲笔签名,不得使用印章、签字章、其他电子制版签字等代替。

（四）投标文件的递交

17、投标文件及其包封的密封与标志

17.1本工程的商务标及资格审查申请书应采取合装密封，投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封，并在内包封上正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，然后再统一密封在一个外层包封中。（证书、证件等原件另外装袋后随同投标文件一起递交）

17.2内层和外层包封都应写明招标人名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。内层包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。（内外包封样张见附件）

17.3如果包封上没有按上述规定密封，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18、投标文件的提交

投标人应按本须知前附表第18项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

19、投标截止期

19.1  投标文件提交的截止时间见本须知前附表第18项规定。

19.2  招标人可按本须知第8条规定以书面补充纪要的方式，酌情延迟投标截止时间。在此情况下，投标人的权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的投标截止时间为准。

19.3  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20、迟交的投标文件

招标人在本须知第18条规定的投标截止时间后收到的投标文件，将被拒绝并原封退还给投标人。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1  投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改和撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2  投标人对投标文件补充、修改，应按本须知第17、18条的规定密封、标志和提交，并在包封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4  在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

22、资格预审申请书材料的更新（此条不适用）

（五） 开 标

23、开标

23.1招标人将于前附表第19项规定的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人(或委托代理人)应准时参加会议，并在开标核对人员时提交法定代表人 (或委托代理人)身份证件等原件。（注：身份证件是指居民身份证或驾驶证，下同）

23.2开标会议在余姚市海际建设发展有限公司监督下进行，具体开标程序为：

23.2.1开标由招标代理机构主持；

23.2.2由招标代理机构核对投标保证金到位情况、标书按时递交情况、法定代表人（或委托代理人）到会情况；

23.2.3由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

23.2.4经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和其他主要内容，并做好开标记录，由各家投标人的法定代表人(或委托代理人)签字确认。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

23.3开标时，若发现有下列情形之一的作为无效投标文件，不予评审。

23.3.1 投标文件未密封；

23.3.2 提交截止时间后送达的投标文件；

23.3.3 投标人未按规定交纳投标保证金；

23.3.4 标书模糊不清,无法唱标的；

23.3.5 法定代表人（或委托代理人）在开标时未到场；

23.3.6 开标过程中投标人未提供委托代理人(或法定代表人)有效的身份证件原件；

23.3.7 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，在开标前未声明哪一份有效；

23.3.8 投标报价超出最高限价的投标文件。

23.4开标结束后，招标代理机构将(除第23.3条规定情形外)投标文件送评标委员会进行评审和比较。

（六） 评   标

24、投标文件的评审顺序

24.1招标人最高限价：暂定工程造价430万元和参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件并适当优惠确定招标人最高限价为90000元整（注：本工程监理费的专业调整系数为0.8、工程复杂程度调整系数为1.0、高程调整系数均为1.0），超出最高限价的投标报价为无效投标报价。

24.2评标标底价确定：评标标底价B为各投标单位的有效报价的平均值作为最终标底，B值四舍五入保留到元。

24.3投标单位商务报价优先评审顺序的确定：①以评标标底价B为基准，先对投标报价与评标标底差值绝对值最小的投标文件进行评审，按投标报价与评标标底差值绝对值从小到大的顺序依次选取和递补；②若有效投标人不足5家时，则全部进行评审；③若投标报价与评标标底价B出现同向差值绝对值并列情况，则由招标人代表抽签决定评审先后顺序；若投标报价与评标标底价B出现非同向差值绝对值并列情况，则投标报价低者排序相对优先。

24.4评审范围：①参加评审的单位大于5家时，仅对投标报价优先的5家投标人的投标文件进行资格评审、符合性审查、商务部分评审和技术部分评审；②若每个评审阶段合格的投标人不足5家时，按报价优先的顺序依次递补，直至产生5家合格的投标人；③若参加评审的投标人全部审查完毕，合格投标人仍不足5家时，按实进入下步评审；④参加评审的单位少于等于5家时，则按投标报价优先顺序全部进入评审程序。②若有资格参加评审的投标人全部审查完毕，有效投标人仍不足5家时，则按实际家数进入下步评审(除出现第23.3条规定的情形外)。

25、评标内容的保密

25.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

25.3中标候选人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26、投标文件的澄清

26.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

26.2一般将投标报价、投资控制目标、工程质量控制目标、安全控制目标及工期控制目标承诺、履约保证金承诺、违约经济责任及招标文件要求承诺的其它主要商务条款、资格审查条款要求等主要内容作为招标文件的实质性要求内容。

27、资格审查

27.1在投标文件符合性鉴定和评审前，评委首先对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。

27.2资格审查合格条件详见资格后审申请须知。投标人只有在各方面均达到本须知规定的条件时（包括所有须提供的资料和证书及证件原件），才能通过资格审查。

27.3只有通过资格审查合格的投标人才能进入下一步评审。

27.4 投标人在投标过程中若有弄虚作假，伪造证明的行为将不能通过资格审查，且投标人的投标保证金将被没收，并自行承担相应的责任和后果。

28、投标文件的符合性鉴定及评审

28.1在投标文件的评价与比较之前，评标委员会将首先审定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过澄清、修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28.2 在评审时，若出现下列情形之一的作为实质上不响应招标文件要求，作投标无效处理：

28.2.1未按规定格式填写、实质性内容不全或模糊不清；

28.2.2投标文件未按规定盖章或签字；

28.2.3投标人在本工程投标过程中有弄虚作假、伪造证明、互相串通投标的行为；

28.2.4未提交投标资格申请书中要求提供的所有证书、证件原件；

28.2.5投标文件中出现招标文件规定为投标无效的其他情况。

29、投标文件的评价、比较与串标行为的认定

29.1投标文件的评价与比较：评标委员会将仅对按照本须知第27条确定为合格投标人和第28条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件按照本须知第30条进行评价与比较。

29.2 禁止投标人相互串通投标。在评标过程中，有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定投标人串标：

29.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

29.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、中标候选人的确定

30.1在通过评审的有效投标人范围内，按下列原则确定中标候选人：

①本招标项目只推荐一名中标候选人，在通过资格审查和商务评审及符合性审查的投标人的投标报价与评标标底B差值绝对值最小的投标人为中标候选人(包括零接近)。若出现报价并列情况，则按评审时的报价优先顺序，不再另行抽签确定顺序。

②不论因何原因，中标候选人被取消中标资格时，招标人将重新组织招标。30.2若只有一家合格投标人时则该单位即为中标候选人，若全部脱标，招标人应重新组织招标。若全部脱标，招标人将重新组织招标。

（七）合同的授予

31、公示及中标通知书

31.1 评标结束后招标人将在中意宁波生态园网站http://www.yy.gov.cn/col/col87373/index.html公示本工程的中标候选人，公示期为3天。

31.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

31.3公示结束无异议，招标人将结果向余姚市海际建设发展有限公司后向中标人发出中标通知书。

31.4 中标通知书为合同的组成部分。

32、合同授予标准

招标人把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第30条规定评选出的投标人，确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33、履约保证金

33.1 中标人应在签订合同前按本须知前附表第21项规定金额向招标人提交履约保证金，履约保证金在竣工验收合格后二个月内退还（扣除应扣违约金，不计息）。

33.2 若中标人不能按本须知第33.1款规定提交履约保证金，招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34、合同协议书的签署

34.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程监理合同，招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 招标人如不按本须知第34.1条规定与中标人订立合同，或招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将改正并愿接受有关法律法规的处罚。

34.3  中标人如不按本须知第34.1条规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标后7天内提供监理大纲，监理大纲应包括质量、进度、投资控制、工作流程、合同管理、组织协调、安全文明施工监控、关键点特殊控制、监理工作基本制度、监理工作计划等。

第二章  建设工程委托监理合同

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 协议书

委托人余姚市海际建设发展有限公司与监理人                            ，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：滨海新城建成区市政设施提升工程监理；

工程地点：位于中意宁波生态园，滨海新城建成区，东起涛声路，西至曹一路；

工程规模：约6000平方米。

建筑安装工程费：工程造价：约430万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准文件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 招标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

8. 廉政合同。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：                  ，注册号：        。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                      元整（¥：         元）。

包括：

1. 监理酬金：                   元。

2. 相关服务酬金： 无   。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：            无               。

（2）设计阶段服务酬金：            无               。

（3）保修阶段服务酬金：      已含在监理酬金中       。

（4）其他相关服务酬金：            无               。

# 六、期限

1. 监理期限：自本合同签订生效之日起至本工程竣工验收通过且质保期满之日止，即自       年     月      日始，至本工程竣工验收通过且质保期满之日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自   /  年 / 月  / 日始，至   /  年 / 月  / 日止。

（2）设计阶段服务期限自   /  年 / 月  / 日始，至   /  年 / 月  / 日止。

（3）保修阶段服务期限自本工程竣工验收合格之日始，至本工程竣工验收通过且质保期满之日止。

（4）其他相关服务期限自   /  年 / 月  / 日始，至   /  年 / 月  / 日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间： 2019 年   月 20 日。

2. 订立地点：浙江余姚。

3. 本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，双方各执  叁   份。

委 托 人：   （盖章）                  监 理 人：   （盖章）

住    所：余姚市滨海新城兴滨路28号    住    所：

邮政编码：315400                       邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人（签字）：                      的代理人（签字）

开户银行：                              开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                              电    话：

传    真：                           传    真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

## 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   无      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）全部投标文件及其附件；

（6）招标文件及其附件；

（7）《廉政合同》；

（8）双方签订的补充协议。

双方签订的补充协议与其它文件发生矛盾或歧义时，属于同一类的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工图纸范围和施工招标工程量清单内全部工程的施工监理，包括施工阶段和保修阶段的监理业务（并对今后工程中可能出现的质量问题终身负责）。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1、协助委托人签订本工程的施工承包合同；

2、协助委托人办理开工前的有关手续；

3、建立监理人自己的试验、检测工作体系，按规定独立开展试验、检测工作，试验、检测必须与工程施工进度同步；

4、审查承包人报送的施工机械设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定检查施工机械设备的运行状况，发现问题时，要求施工承包人整改并报委托人；

5、调查、处理一般工程质量缺陷和安全事故，会同设计人、施工承包人一起提出整改措施和方法，并督促施工承包人落实。出现较大、重大质量和安全事故时，督促施工承包人按规定上报有关部门，并协助、配合有关部门的调查，参与处理并提出整改意见，督促施工承包人落实整改；

6、检查施工承包人的施工测量放线成果保护措施，审查施工承包人专职测量人员资格及测量设备检定证书；

7、检查施工承包人特种操作人员的资格；

8、按规定督促施工承包人落实安全文明施工费的使用；

9、经委托人同意，签发中间交工证书；

10、负责起草监理人主持的监理例会会议纪要，负责起草委托人主持的工地会议、各类专题会议、图纸会审和设计交底会议会议纪要，经委托人同意后，及时分发给相关单位；

11、每月一次定期向委托人提供监理月报或根据委托人的需要及时以书面形式报告监理情况，每月二次监理例会中提供阶段监理工作报告（包括隐蔽工程、关键部位施工影像资料）；

12、对施工图纸、设计变更和工程洽商，提出监理人自己的意见，经委托人同意后，及时分发给相关单位；

13、监促施工承包人按余姚市住建局和余姚市城建档案馆的要求编制竣工文件，协助委托人、余姚市城建档案馆审核、整理工程施工归档文件；

14、协助委托人对合同未确定的工程材料、构配件、设备价格进行市场调查、核价和选用；

15、对施工承包人已完成的合格工程量进行计量，并对其真实性、正确性负责。参与、配合、协助委托人、造价咨询单位、余姚市发改局、余姚市政府投资项目审计中心确定暂定材料价格、暂定项目综合单价、变更价格和对已完工程量及计量款、分阶段结算、竣工结算进行审计；

16、协助委托人安排工程总体施工进度，进度滞后时及时向委托人提出调整计划，并督促施工承包人整改落实；

17、按施工承包合同约定，对施工承包人的项目经理和主要施工管理人员（项目部施工现场关键岗位人员）到岗率进行考核；

18、根据施工承包合同约定协助委托人处理施工承包人的违约事件，为委托人的工期、费用索赔提供支持性文件，包括施工影像资料。如发生仲裁或诉讼的则需在仲裁或诉讼过程中进行作证；

19、组织工程阶段性验收及中间验收、竣工预验收，协助委托人组织竣工验收；

20、自觉接受并配合委托人或有关行政监督部门的例行或执法检查；

21、提供其它应提供的监理服务和委托人要求提供的其它咨询服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1.适用的国家、建设部、项目所在地（浙江省）颁发的现行法律、行政法规及部门规章等。本合同适用的法律法规（包括但不限于）：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等。

2. 本合同其它监理依据（包括但不限于）：现行国家、行业、地方颁发的与本工程有关的施工技术标准、规程、规范、规定、技术文件和工程质量检验评定标准；现行国家、行业、地方颁发的建设工程监理规范、监理实施细则和宁波市建设工程安全生产监理实施细则（试行）等；浙江省建设厅、宁波市住建委和余姚市相关规定；立项批准文件、初步设计批准文件（包括经批准的初步设计概算）、规划许可、施工许可手续；审查合格的施工图纸、资料及说明；工程施工承包合同和招、投标文件及其附件；委托监理合同和招标文件及其附件；委托人提供的其它文件和资料等。

2.2.2 相关服务依据包括：   无   。

2.3项目监理机构和人员

## 2.3.4 更换监理人员的其他情形：

A、经常行为不当或工作漫不经心；

B、经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；

C、擅自更换合同明确的或经委托人同意并办妥更换手续的项目总监、监理工程师、

监理员等施工现场关键岗位人员；

D、符合本合同中规定的更换监理人员情形的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：均须得到委托人的书面批准。

# 在涉及工程延期  ／ 天内和（或）金额  ／  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求施工承包人调换其人员的限制条件：须得到委托人的书面批准。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

2.5.1 本合同签订生效且收到工程设计文件，在第一次工地会议召开7天前提交共二份《监理规划》，在相应分部工程开工前7天，提交《监理实施细则》各二份；

2.5.2 本合同签订生效之日起7天内提交各二份《项目监理组建报告》及《总监理工程师任命书》；

2.5.3 施工期间在每月的5日提交上个月的《监理月报》共二份；

2.5.4 每次监理例会召开前提供监理工作报告共二份；

2.5.5 分部工程验收、中间验收、竣工验收前每次各提交《工程质量评估报告》共二份；

2.5.6 本工程竣工验收之日起15天内提交《监理工作总结》共二份；

2.5.7 本工程竣工验收之日起15天内按《建设工程文件归档规范》GB／T50328—2014及《建设工程监理规范》GB／T50319—2013提交全套监理资料共二份。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 承包人 。

监理人应在本合同终止后 15 天内移交承包人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：委托人、监理人、承包人三方共同验收后以书面形式移交给承包人。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 张文宠 。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人应认真履行监理职责，按合同约定完成合同的各项工作，如监理人完成下列工作不力，或未按本合同的约定开展工作，则委托人有权视情节轻重每次扣罚100元～20000元不等违约金，具体以委托人的扣罚单为准。如监理人工作存在严重不足时，委托人有权单方面中止合同，并按实际情况进行索赔，本工程竣工验收不合格的，委托人有权不支付余下的监理服务费，已支付的监理服务费监理人须全额返还给委托人，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由监理人承担。

4.1.1.1在合同执行过程中，合同明确的监理人员（项目总监理工程师：    ；专业监理工程师：     ；监理员：         ）未经委托人同意，不得擅自更换。如委托人发现监理人擅自更换合同明确的或经委托人同意更换并办妥更换手续的监理人员，监理人必须在委托人发出通知之日起三天内恢复原配置的监理人员，另同意更换的项目总监理工程师的将被扣罚违约金5000元／人·次，同意更换专业监理工程师的将被扣罚违约金2000元／人·次，同意更换其它监理人员的将被扣罚违约金1000元／人·次。对监理人擅自更换的监理人员，委托人不予认可，人员按未到岗进行处理。监理人不在约定期限内改正的或拒不改正的，委托人可单方面终止合同，不再支付余下监理费，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由监理人承担。项目总监理工程师每月到岗不得少于15日历天，每天工作时间不得少于6小时（以招标人考勤为依据，碰到特殊情况双方另行协商，下同），每少一天监理人须向委托人支付违约金200元，如工作时间不足的，按比例扣罚违约金；专业监理工程师每月到岗不得少于21.5日历天，每天工作时间不得少于6小时，每少一天监理人须向委托人支付违约金每人100元，如工作时间不足6小时的，按比例扣罚违约金；现场监理员每月到岗均不得少于21.5日历天，每天工作时间均不得少于8小时，每少一天监理人须向委托人支付违约金每人100元，如工作时间不足8小时的，均按比例扣罚违约金。对其它监理人员如发现有一人某月到岗率不足70%的，委托人有权提出更换该监理人员，监理人未在约定期限内更换的或拒不更换的，委托人有权单方面终止合同，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由监理人承担。在合同执行过程中，委托人有权提出调换不称职的监理人员，监理人必须无条件接受，监理人不在约定期限内调换的，按前述人员不到岗处理并扣罚违约金，监理人拒不调换的，委托人有权单方面终止合同，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由监理人承担。所有合同明确的或经委托人同意并办妥人员更换手续的监理人员必须在委托人发出书面通知书之日起三天内到岗，否则前述人员按不到岗处理并扣罚违约金。

## 4.1.1.2项目总监理工程师每二周必须按时组织召开一次监理例会，总监理工程师或总监代表必须准时参加，否则委托人有权每次扣罚监理人违约金500元。

## 4.1.1.3所有监理人员必须在第一时间内解决自己职责范围内的事情。原则上小事不过夜，大事当天有方案两天有结果。若委托人发现监理人不按此规定执行，有权每次扣罚监理人违约金200元。

## 4.1.1.4各监理员应如实记录监理日志，委托人不定期进行抽查，若委托人发现监理人不按此规定执行，有权每次扣罚监理人违约金200元。

### 4.1.1.5监理人不得以下班或天黑或有事等为理由，拒绝进入下道工序施工许可，应确保前道工序施工达到要求，随即同意施工承包人进入下道工序施工。在巡视过程中，应及时指出施工中存在的问题并督促施工承包人及时进行整改。若委托人发现监理人不按此规定执行，有权每次扣罚监理人违约金200元。

## 4.1.1.6监理人应严格执行工程样板制度，在监理规划、监理细则中确定哪些分部、分项工程要求施工承包人须先做好样板段施工，只有样板段通过各方验收后，才能允许施工承包人大面积展开施工，若委托人发现监理人不按此规定执行，有权每次扣罚监理人违约金500元。

### 4.1.1.7对于隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，对于按规定必须旁站的施工部位和工序，监理人必须安排现场监理员进行旁站监理，旁站人员应自始至终工作在施工现场，且对旁站情况有详细的书面记录，并无条件接受委托人对监理日记和旁站记录的检查。若委托人发现进行现场旁站的监理员连续20分钟内均不在现场和不按前述规定执行的，有权每次扣罚监理人违约金100元。

### 4.1.1.8在合同执行过程中，监理人应该发现存在的施工质量缺陷和严重质量问题，并根据有关规定及时进行处理；在委托人的检查中，如发现监理人对存在的施工质量缺陷未督促施工承包人及时进行返修或返工，每发现一处，将扣罚监理人违约金100元；若发现监理人未发现存在的严重质量问题未及时进行返修或返工，每发现一处，将扣罚监理人违约金1000元。

### 4.1.1.9对所有进入施工现场的工程材料、构配件、工程设备，监理人必须根据相关规定进行检查、验收、见证取样。委托人检查时，若发现有不合格材料、构配件、工程设备用于本工程中或明知有不合格材料、构配件、工程设备堆放在施工现场却未督促施工承包人退场的，委托人有权每次扣罚监理人违约金1000元。

### 4.1.1.10现场签证、工程洽商单由施工承包人提出建议的，监理人应尽快予以初审并应于收到建议之日起3日内报委托人审定，超过签证时限（包括监理人未对施工承包人进行有效催促或无任何理由积压），如监理人违约的，每次将被扣罚违约金200元；监理人须对现场签证、工程洽商单的真实性和准确性负责，如委托人发现监理人确认的现场签证、工程洽商单内容超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量3%（减少部分费用不能抵充超出部分费用），每次将被扣罚违约金500元。

### 4.1.1.11对于已完工程计量，监理人应认真予以核实、确认，如委托人发现监理人核实的工程量超出实际完成工程量3％的，有权每次扣罚监理人违约金1000元，并根据情节将相关责任人清除出本工程的项目监理机构。

### 4.1.1.12监理人应在收到本工程设计文件之日起7天内，第一次工地会议召开前向委托人提供符合要求的监理规划，监理规划中应列明需要编制监理细则的相关工程；在相关工程开工前7天，监理人应向委托人报送监理细则；分包施工承包人进场后监理人应及时进行监理交底及组织总包施工承包人向分包施工承包人进行技术、安全交底。如委托人发现监理人不按前述规定执行的，有权每次扣罚监理人违约金500元。

### 4.1.1.13项目监理机构所有成员均应深入研究和分析图纸，熟悉责任范围内的设计文件。委托人将进行不定期抽查，若发现有人不熟悉设计文件的，委托人有权扣罚监理人每人·次违约金200元。

### 4.1.1.14监理人应及时发现设计文件中存在的问题并向发包人提出工程变更要求，否则委托人有权每次扣罚违约金200元。

### 4.1.1.15按照要求应归档余姚市城建档案馆的监理资料（委托人另有要求的除外），在第一次或以后档案验收时，若因监理资料原因未能通过档案验收的，委托人有权每次扣罚监理人违约金500元。

### 4.1.1.16本工程竣工验收之日起15天内，监理人应将所有监理资料一式二份报送给委托人。如监理人违约的，将被扣罚违约金500元。超出90天的，余下监理费不再支付。

### 4.1.1.17监理人未按照本合同专用条款2.5条规定及时提交报告的，每发现一起将被扣罚违约金200元。

### 4.1.1.18监理人不得向施工承包人及其它合作单位索要或收受好处或违反《廉政合同》其它规定的，委托人发现后除收缴违法所得外，还有权将相关责任人清除出本工程的项目监理机构，并书面告知有关行政监督部门，每发现一人·次，监理人将被扣罚违约金500元。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款基准利率×（拖延支付天数-28）

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：   /   ，比例为：  /   ，汇率为：   /   。

5.3 支付酬金

酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程验收合格后支付一次 | 监理人提交符合要求的支付申清单之日起28天内 | 合同价款×70%进行计算 | 应付金额－监理人所有被扣罚到岗违约金 |
| 工程审计结束后 | 监理人提交符合要求的支付申清单之日起28天内 | 付至监理费结算价的85% | 应付金额－监理人所有被扣罚违约金－已付金额-监理人已扣违约金 |
| 最后付款 | 监理与相关服务期（即本工程竣工验收之日起待保修期满二年）届满并监理人提交符合要求的支付申清单之日起14天内 | 结清 | 结算价款－已付金额-监理人保修阶段被扣罚违约金 |

注1：监理人的报酬已包括为完成本工程服务内容可能发生的各项费用，如人员服务费、车辆、通讯、办公设施、生活设施、试验设备、测量设备等提供和维护费、日常办公费用、水电费、监理人需参加的各种保险、管理成本、利润以及应交的税费等。委托人可能会组织24小时连续施工，监理人应根据工程施工进度安排做好相应的监理工作，不得因此而要求委托人增加监理服务费和加班费等一切费用。如因供电线路故障，或电力部门计划安排的检修，或区域性停电导致暂停施工用电，使监理人短期停工，监理人不得要求委托人增加监理服务费。

注2：每次监理人报酬支付时如遇监理人所监工程资料不齐全或工程存在质量问题、安全隐患未整改完毕之前，委托人有权暂不付款，直至资料提供齐全和工程存在质量问题、安全隐患整改完毕后为止。

注3：中标费率＝     ％ 。

注4：酬金的结算价款＝ 经余姚市政府投资项目审计中心确认的受监部分相应工程结算造价 ×中标费率。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 经委托人、监理人双方的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章，并监理人按规定交清履约保证金之日起生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：双方另行协商。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：增加额×中标费率（正常工作酬金÷招标时暂定工程造价）。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   双方认可的第三方   进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 余姚市 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  28  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  28  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按“中华人民共和国合同法”等相关法律、法规规定执行。

监理人申明的保密事项和期限：按“中华人民共和国合同法”等相关法律、法规规定执行。

第三方申明的保密事项和期限：按“中华人民共和国合同法”等相关法律、法规规定执行。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意 。

9. 补充条款

第一条 监理人应于本合同签订生效前向委托人缴纳履约保证金（按中标价的5%），履约保证金采用监理人本单位（分公司或项目部开出的及现金拒收）开出的转账支票（必须实时清算）或银行汇票、电汇其中之一形式提交，否则委托人拒收。履约保证金包括监理人员未到岗违约金、未达到质量控制目标违约金、未达到安全控制目标违约金、未达到进度控制目标违约金、未达到造价控制目标违约金，前述某一项如监理人违约，均可扣罚至履约保证金中的金额全部扣完为止（合同另有规定的除外），累计违约扣款最高金额不超过履约保证金中的全部金额（合同另有规定的除外）。如监理人未按规定及时提交履约保证金，以致于本合同不能生效，或未在约定的时间内与委托人签订监理合同，委托人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，如给委托人造成的损失超过投标保证金的，监理人还应对超过部分予以赔偿，同时监理人还应承担相应的法律责任。履约保证金在本工程竣工验收合格之日起二个月内结算后退还（不计息，扣罚应扣违约金）。监理人员更换被处违约金、工程质量返工被处违约金及监理人不执行或执行不力委托人指令被处违约金另行扣罚，不包括在履约保证金内。

### 第二条 监理人应建立并保持持续的和有效的项目组织、计划、协调和监督的管理制度并严格实施，这类管理制度应满足本合同的要求，同时应接受委托人的监督。

### 第三条 监理人应跟进施工承包人报送的月、周进度计划执行情况，并检查施工承包人材料、机械设备、管理人员、施工工人等资源是否满足进度要求，并记录在监理日志中。

### 第四条 对不在施工现场加工的工程材料、构配件、工程设备等，监理人应不定期到生产现场进行巡查和抽查。

### 第五条 监理人应制定公司巡视制度，并严格执行。

### 第六条 监理人应在每次监理例会召开前2天组织相关人员对施工现场进行一次全面的检查（包括质量、进度、安全文明施工等），对不合格部分及时下达整改并督促施工承包人进行整改，并在监理例会上公布检查结果。

第七条 由委托人组织相关人员，每月底对监理人进行考核，考核结果在监理例会上宣布，并作为监理费支付的条件。

第八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

第九条 监理人应按其投标文件中“监理人员组成表”、“办公及检测仪器设备投入表”配备现场监理人员及办公、监理设备。

第十条 监理人应当按照合同约定履行义务，独立完成本工程的委托监理任务，不得将本工程监理任务转让（转包）给他人，否者委托人有权单方面终止本合同或取消其中标权，由此而造成的一切经济损失和法律后果均由监理人承担。

第十一条 在本合同执行过程中，委托人有可能调整合同监理范围，承包人应无条件接受。

第十二条 除本合同要求配备的监理人员外，中标后项目总监理工程师等监理人员承担任务量及管理严格按照甬建发[2009]269号文件、甬建发[2014]231号文件和余姚市建设工程质量安全监督站的有关规定执行，否则所有的法律后果均由监理人承担，如需按前述规定增加监理人员的，监理人必须遵守，由此而增加的监理人员费用已包括在合同监理酬金内，不另计算。

第十三条 在本合同执行过程中，施工现场若出现项目总监理工程师不在岗时，则专业监理工程师必须在岗；若专业监理工程师不在岗时，则项目总监理工程师必须在岗。

第十四条 所有中标明确的或经委托人同意更换并办妥更换手续的监理人员的岗位证书原件，在领取中标通知书前或更换前交由委托人进行保管，直至本工程竣工验收合格之日返还。若项目总监理工程师及其他监理人员未按约定到岗率进行现场管理的，除按上述规定接受违约金扣罚外，同时还将接受有关行政监督部门的查处。

第十五条 委托人不得和监理人另行订立与本合同实质性内容相背离的其它协议。今后如有签订，任何与本合同条款精神有抵触的其它协议都作无效处理，委托人和监理人除对与原合同相背离的条款进行改正外，同时还将接受有关行政监督部门的查处。

第十六条监理人在本工程实施期间，如需向委托人搭伙的，须征得委托人的同意，并向委托人交纳搭伙费。

第十七条 委托人与监理人签订本合同时，须同时签订廉政合同，廉政合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第十八条 本工程委托人采取不定期约见监理人公司负责人（副总及以上）制，合同期内监理人公司负责人接到委托人通知后到施工现场及委托人处了解工程施工进展情况，采取有效措施及时解决遇到的问题和困难，并向委托人汇报下步工作总体安排，每少一次扣罚违约金5000元，具体以签到为为准。

# 技术资料及规范要求

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：          无           。

A-2 设计阶段：          无           。

A-3 保修阶段：   基础工程和主体工程按设计文件规定的该工程合理使用年限，其它项目保修期限约定为2年  。

A-4 其它（专业技术咨询、外部协调工作等）：    无    。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工程技术人员 | 4 | 按委托人规定 | 本合同签订生效之日起3天内 |
| 2、辅助工作人员 | 1 | 按委托人规定 | 本合同签订生效之日起3天内 |
| 3、其他人员 | 1 | 按委托人规定 | 本合同签订生效之日起3天内 |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、办公用房 | 2 | 不少于40平方米 | 开工前7天由承包人免费提供 |
| 2、生活用房 | ／ | ／ | 监理人自行解决 |
| 3、试验用房 | ／ | ／ | 监理人自行解决 |
| 4、样品用房 | ／ | ／ | 监理人自行解决 |
| 5、会议室 | 1 | 不少于20平方米 | 与委托人合用 |
| 用餐及其他生活条件 | 监理人自行解决，如需向委托人搭伙的，须征得委托人的同意，并向委托人交纳搭伙费。 |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、工程立项批准文件、初步设计批准文件 | 各一份 | 本合同签订之日起3天内 | 复印件 |
| 2、施工图纸及其它工程设计文件 | 各二套 | 本合同签订之日起3天内 | 原件 |
| 3、工程承包合同及其他相关合同 | 各一份 | 本合同签订之日起3天内 | 复印件 |
| 4、施工许可手续 | 一份 | 及时 | 复印件 |
| 5、招投标文件及其附件 | 各一份 | 本合同签订之日起3天内 | 复印件 |
| 6、其他文件 | 各一份 | 及时 | 复印件 |

B-4  委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、通讯设备 | ／ | ／ | 不提供 |
| 2、办公设备 | ／ | ／ | 不提供 |
| 3、交通工具 | ／ | ／ | 不提供 |
| 4、检测和试验设备 | ／ | ／ | 不提供 |

### 建设工程廉政责任书

委托人：余姚市海际建设发展有限公司

监理人：

项目名称：滨海新城建成区市政设施提升工程监理

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人、监理人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、监理人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式陆份，委托人、监理人各执叁份。

委 托 人：   （盖章）                  监 理 人：   （盖章）

住    所：余姚市滨海新城兴滨路28号    住    所：

邮政编码：315400                       邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人（签字）：                      的代理人（签字）

开户银行：                              开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                              电    话：

传    真：                           传    真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

第五章  技术资料及规范要求

- 技术资料

招标人提供的图纸等技术资料包括：  施工图纸及有关资料可向招标人查阅 （若未查阅图纸及有关资料而产生的后果由投标人自负）

二、对投入本工程的设备的要求

| 序号 | 所需设备名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 计算机及相关软件 |
| 2 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 办公设备 |
| 3 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 检测仪器设备 |
| 4 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 试验设备 |
| 5 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 通讯工具 |
| 6 | 与工程监理相配套的设备 | 满足工程监理要求 | 交通工具 |

第六章  投标文件商务标部分格式

一、封面

二、法定代表人资格证明书

三、投标文件签署授权委托书（如授权）

四、投标函

五、投标函附录

六、诚信经营承诺书

七、总监理工程师委任书

一、封面

（正本或副本）

工程监理招标

投 标 文 件

项目名称：

投标文件内容：             商务标部分

投标人：                                         (盖章)

法定代表人或其委托人代理人：               (签字或盖章)

日期：       年       月      日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月         日

经营期限：

姓    名：           性别：            年龄：           职务：

系            (投标人名称)                的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖章)

日  期：         年          月         日

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标项目名称)         工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：  (签字或盖章)     性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                       (签字或盖章)

授权委托日期：           年          月          日

四、投  标  函

致    (招标人名称)     ：

1、根据你方的  (招标项目名称)  项目监理招标文件，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位愿以总价（大写）                        元整的报价承担并完成上述监理合同所规定的监理任务。（暂定工程造价4300000元整，报价保留到整数，否则按四舍五入进行修正。）

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改、补充文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方将确保“人员、工作、技术”三到位,人员安排达到招标人的要求，专业岗位上按规定设置相应的监理人员（见“监理人员组成表”），如违约，愿按投标函附录中承诺的标准接受处罚；确保所有签证、指令、认定准确无误；当发生重大质量安全事故或工期延误时，我方能出示有效证据证明自己无过失或无其它直接责任。同时确保本工程达到承诺的质量、安全及进度控制目标，如违约，愿按投标函附录中承诺的标准分别接受处罚。

5、同时如非我方原因造成施工工期延期，我方承诺免收延期服务费，并同意招标人的结算办法。

6、如果我方中标，我方将按照规定提交合同价的5%的履约保证金。

7、我方同意所递交的投标文件在投标须知第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人(盖章)：                法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年       月       日

五、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 招标文件 要 求 | 投标承诺 （是否同意） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金金额 | 合同价款的 5 % |  |
| 2 | 未达到质量控制目标违约金限额 | 直到履约保证金 |  |
| 3 | 未达到进度控制目标违约金限额 | 直到履约保证金 |  |
| 4 | 是否同意招标文件其它条款 | 要求承诺“同意” |  |
| 5 | 是否同意合同协议条款 | 要求承诺“同意” |  |

投标人：（盖章）                     法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

六、诚信经营承诺书

招标人           ：

感谢贵单位让我公司有机会参与                    的投标，现根据招标文件要求，本公司郑重承诺：

1、参加本工程投标所提供的各类证件、证书及其他资料均真实有效，否则由此而引起的后果，由我公司承担，并愿向贵单位支付违约金人民币壹万元，违约金从投标保证金中扣除，并同意接受由有关部门作出的各类处理。

2、如我公司中标，保证本工程拟任的项目总监理工程师及其他监理人员到岗管理。为保证上述人员的到岗率，本公司愿将监理人员（总监理工程师、专业监理工程师及监理员）的岗位证书，在领取中标通知书前交由贵单位保管，直到按规定可以退还结束，人员到岗违约责任按合同专用条款规定。若项目总监理工程师及其他监理人员未按约定到岗管理和施工，除按约定进行违约处理外，并同意接受由有关部门作出的各类处理。

3、在本工程投标及监理过程中（若中标），决不进行商业贿赂，并按规定签订廉政合同，否则，愿承担相应责任。

4、在本招标项目投标过程中，绝不有串标行为，如有串标行为愿承担相应责任。

5、除本投标文件规定外，总监理工程师、监理人员的任务量及其他管理严格按甬建发 [2016]200号文执行，否则后果自负。

6、本工程投标法定代表人及委托代理人及总监签字为亲笔签名，否则同意作投标无效处理，并承担相应后果。

特此承诺。

投标人：(盖章)                    法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

日期：  年  月  日

七、总监理工程师委任书

根据本委任书宣告，我 （法定代表人姓名）  系（ 监理单位名称 ）、 (职务)  现代表单位授权： (总监理工程师姓名) 为        （招标项目名称）      的总监理工程师，身份证号码为                         ，全面负责该工程的监理工作。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          日期：  年    月    日

被授权人（签字或盖章）                         日期：  年    月    日

第七章     资格审查申请书部分（格式）

一、投标申请人资格审查申请文件（封面）

二、资格审查申请书

三、资格审查申请书附表及附件

1、投标人一般情况表

附件1、企业营业执照正本或副本复印件；

附件2、浙江省外监理企业还需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件；

附件3、企业资质证书副本或正本复印件；

附件4、基本账户开户许可证复印件。

2、拟投入总监理工程师简历表

3、监理人员组成表

附件1、总监理工程师的全国注册监理工程师执业证书及总监的《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》复印件；

附件2、专业监理工程师的岗位证书及职称证书复印件；

附件3、监理员的岗位证书复印件；

附件4、专业监理工程师或监理员的宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书复印件。

4、办公及检测设备投入表

所有复印件均须提供原件，否则评审不予通过。

滨海新城建成区市政设施提升工程监理

投标申请人资格审查申请文件

工程名称：

投标申请人：                                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

地    址：

日    期：        年     月      日

资格审查申请书

致：余姚市海际建设发展有限公司；

1、在充分理解投标人资格审查文件的基础上，在此以滨海新城建成区市政设施提升工程监理投标申请人的身份，向你方提出资格审查申请：

2、本申请书附有下列内容的文件原件及复印件：

2.1申请人的法人营业执照正本或副本；

2.2《省外企业进浙承接业务备案证明》；

2.3申请人的资质证书正本或副本；

2.4基本账户开户许可证；

2.5拟投入所有监理人员的证书 ，包括总监理工程师的全国注册监理工程师执业证书、《宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书》；专业监理工程师的岗位证书、职称证书；监理员的岗位证书；专业监理工程师或监理员的宁波市建筑工程安全生产监理人员考核合格证书。

3、你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询： |
| --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |
| 有关人员方面的质询： |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |
| 有关技术方面的质询: |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |
| 有关财务方面的质询： |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1、资格审查合格的投标人才有可能被授予合同；

5.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人。

6、本法定代表人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标申请人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

投标申请人一般情况表

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 电话 | 联系人 |
| 4 | 传真 | 电子邮箱 |
| 5 | 注册地 | 注册年份 |
| 6 | 企业资质等级 |
| 7 | 主营范围 1. 2. 3. |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

投标申请人：（盖章）                       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

总监理工程师履历表

| 候选人资料 | 候选人姓名 | 出生日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 总监理工程师资质 |
|  | 学 历 | 职 称 |
|  | 职 务 | 工作年限 |
| 自 | 至 | 公司/项目/职务/有关技术及管理经验 |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |

投标申请人：（盖章）              法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

监理人员组成表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 所从事专业 | 拟担任何种专业 岗位监理人员 | 有何种 监理证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应针对招标文件中对投入本工程的监理人员的要求填写。

投标申请人：（盖章）                    法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

办公及检测设备投入表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 | … |  |  |

投标申请人：（盖章）                     法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

第八章  附  件

1、外包封样张

2、内包封样张

附件（外包封样张）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招标人名称：

注：在        年      月      日         前不得开封

附件（内包封样张）

投标文件正本（或副本）

招标编号：

项目名称：

招标人名称：

投标人名称：

投标人地址：

投标人邮政编码：

注：在       年     月     日       前不得开封