附件1

房建类政府投资项目审批流程

# 备注：

1．本流程图所指“天”，均系“工作日”简称。

2．政府职能部门审批时间 24天（不包括公示时间）。

3．会商会审工作根据项目实际需要由相关部门组织。

附件2

市政类政府投资项目审批流程

备注：

1．本流程图所指“天”，均系“工作日”简称。

2．政府职能部门审批时间 20天（不包括公示时间）。

3．会商会审工作根据项目实际需要由相关部门组织。

附件3

# 工业类社会投资项目审批流程图

备注：

1．本流程图所指“天”圴系“工作日”简称。

# 2．政府职能部门审批时间 14天（不包括公示时间）。

3．会商会审工作根据项目实际需要由相关部门组织。

# Text boxes

发改:

(1天）

项目

备案

项目申请备案资料准备

第一阶段

项目备案

（1天）

专门窗口

招商项目联合预审

项目

建设

条件

联合

会商

施工许可阶段

（4天）

专门

窗口

国土：（5天）

土地权证办理

发改、规划联合会审（5天）

发改：初步设计会审

规划：规划方案会审

发改（规划）：

（5天）

初步设计批复规划方案确认

专门

窗口

招标

施工图设计

初步设计编制

方案预审

项目建议书、选址申请及相关资料

方案设计

工程规划阶段

（12天）

立项阶段

（4天）

专门

窗口

规划：（2天）

选址意见书

住建：（4天）

建设工程开工安全生产条件审查、安全监督登记、质量监督登记、项目人员信息登记、施工许可证办理

规划：（4天）

建设工程规划许可证

规划：（3天）

建设用地规划许可证

国土：（2天）

用地预审

发改：（2天）

项目建议书

人防（4天）

人防施工图审查

环评报告编制

规划方案设计

专门

窗口

住建：即办

白蚁费、墙改费、散装水泥专项资金收缴

发改：初步设计审批

规划：规划方案确认

专门

窗口

消防：（6天）

建筑工程消防设计审核

住建：（4天）

建设工程开工安全生产条件审查、建设工程安全监督登记、建设质量监督登记、项目人员信息登记、施工许可证办理

专门窗口

招标

施工图设计

规划设计方案招标及设计

初步设计招标及编制

项目建议书、选址申请及相关资料

施工许可阶段

（12天）

设计审查阶段

（8天）

第二阶段

工程规划

（9天）

立项阶段

（4天）

人防（4天）

人防防护等级与战时功能确定

专门

窗口

项目

建设

条件

联合

会商

规划：（2天）

选址意见书

规划：（4天）

建设工程规划许可证

国土：（5天）

国有土地使用权审核

国有土地权证办理

规划：（3天）

建设用地规划许可证

气象：（4天）

防雷装置设计技术评价审核

国土：（2天）

用地预审

发改：（2天）

立项批复

发改、规划联合会审（5天）

发改：初步设计会审

规划：规划方案会审

环保：(3)天

建设项目环境影响评介审批

规划：（5天）

规划设计方案确认

气象（4天）

防雷装置设计技术评介审核

施工图设计

规划：（4天）

建设工程规划许可证

专门窗口

第三阶段

施工许可

(4天）

住建：（即办）

白蚁费、墙改费、散装水泥专项资金收缴

住建：（4天）

安全生产条件审查、工程安全、质量监督登记、项目登记人员信息

施工许可证办理

规划：（3天）

建设用地规划许可证

国土：（4天）

土地使用权证

投资者取得土地使用权