| 附件 2016年度城市交通治堵项目工作（任务）计划及责任分解表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或工作计划 | 目标要求 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| 一 | 完善公共交通体系，提高公交服务水平 |
| （一） | 优化调整公交线网 |
| 1 | 新增优化公共汽车线路 | 优化2条线路 | 年内完成 | 市交通运输局 | 市财政局、有关乡镇人民政府和街道办事处 |  |
| 2 | 新增公交营运线路里程 | 新增20公里 | 年内完成 | 市交通运输局 |  |  |
| 3 | 2条公交线路提速 | 公交线路高峰期间平均运营时速15公里/小时以下的提升20%，15公里/小时（含）以上的提升10% | 年内完成 | 市交通运输局 |  |  |
| （二） | 增强场站设施供给 |
| 4 | 公交停靠站 | 新建改造20个 | 年内建成 | 市交通运输局 | 市财政局、有关乡镇人民政府和街道办事处 |  |
| 5 | 公交首末站 | 新建公交首末站2个 | 年内建成2个 | 市交通运输局 |  |  |
| （三） | 提升公共交通分担率 |
| 6 | 提升公共交通分担率 | 提升1个百分点 | 年内完成 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、市财政局 |  |
| 7 | 完善公共自行车租赁系统一期 | 增加8个站点 | 2016年8月底投运 | 市住建局 | 市规划局、市城管执法局、城区四街道办事处、余姚经济开发区 |  |
| 二 | 完善城市道路网络，优化城市道路体系 |
| （一） | 推进快速路连网工程建设：建成1.85公里，开工0.3公里，续建1.52公里 |
| 8 | 329国道黄家埠段拓宽改建 工程 | 双向六车道的一级公路，设计车速80公里/小时，路基宽度为32米，全长4.86公里沥青路面 | 年内完工 | 市交通运输局 | 市财政局、有关乡镇人民政府和街道办事处 |  |
| 9 | 329国道余姚段灾后恢复重建(大修)工程 | 一级公路，长25.245公里，路面白改黑，公路附属设施提升 | 年内完工 | 市交通运输局 |  |  |
| 10 | 梁周线拓宽改造一期工程（姚州大桥至329国道） | 长14公里，双向四车道拓宽改造为双向六车道，增设辅车道 | 年内完工 | 市交通运输局 |  |  |
| 11 | 杭甬高速至宁波沿海北线余姚连接线一期工程（夏巷互通至61省道段） | 高架高速公路，双向四车道，长约5.267公里。接线1.5公里 | 完成主体结构 | 市交通运输局 |  |  |
| （二） | 新建改造城市道路：建成2.96公里 |
| 12 | 四明西路（直江路-余梁公路）道路新建工程 | 直江路至余梁公路，全长约309米，一期道路宽度24米 | 年内建成 | 市住建局 | 市财政局、城区有关街道办事处 |  |
| 13 | 金山路一期（金山名苑西-中山北路）道路新建工程 | 金山名苑西至中山北路，长875米，宽26米道路新建 | 年内建成 | 市住建局 |  |  |
| 14 | 金地北侧地块配套道路新建工程 | 四明西路至开丰路，全长约651米，道路建设宽度为13-18米，建设面积约13827平方米 | 年内建成 | 市住建局 |  |  |
| 15 | 新建北路（金型路-北环西路）道路改造工程 | 北环西路北至金型路，全长1158米，路幅宽50米，规划等级城市主干路 | 年内建成 | 市住建局 |  |  |
| 16 | 老年公寓西侧配套道路新建工程 | 长元路至长安路，全长约415米。道路规划红线宽度为12-13米，规划等级为城市支路 | 年内建成 | 市住建局 |  |  |
| （三） | 堵点：改善影响交通通行的拥堵点9处 |
| 17 | 新建路与北滨江路口 | 增设车道 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 | 市财政局、有关街道办事处 |  |
| 18 | 玉立路长安路口 | 渠化改造 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 |  |  |
| 19 | 舜水北路与南河沿路口 | 改造成T型灯控路口 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 |  |  |
| 20 | 子陵路与中山中路口 | 渠化改造、单设右转弯车道 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 |  |  |
| 21 | 新西门路与四明西路口 | 渠化改造 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 |  |  |
| 22 | 胜山西路与富巷北路口 | 路口拓宽改造 | 前期准备 | 市住建局、 市公安局 |  |  |
| 23 | 梁周线与城肖线路口 | 渠化改造，增设红绿灯 | 前期准备 | 市交通运输局、 市公安局 |  |  |
| 24 | 古乍线阳光公寓路口 | 渠化改造，东西方向拓展车道 | 前期准备 | 市交通运输局、 市公安局 |  |  |
| 25 | 古乍线第八中学路口 | 渠化改造 | 前期准备 | 市交通运输局、 市公安局 |  |  |
| 三 | 推进停车设施建设，缓解静态交通压力 |
| （一） | 推进宜居和谐社区停车建设：579个停车位 |
| 26 | 南园新村 | 内部挖潜369个停车位 | 年内完成 | 市住建局、 梨洲街道 | 市发展和改革局、市财政局、市规划局、市城管执法局 |  |
| 27 | 舜南新村 | 内部挖潜210个停车位 | 年内完成 | 市住建局、 兰江街道 |  |  |
| （二） | 推进专用停车场（位）建设：全市新增4000个以上，其中公共停车位500个以上 |
| 28 | 居住建筑配建 | 新增停车位2500个以上 | 年内建成 | 市规划局（人防办） | 市城管执法局、市公安局交警大队、市国土资源局、市发展和改革局、市财政局、市住建局 |  |
| 29 | 公共建筑配建 | 新增停车位1000个以上 | 年内建成 | 市规划局（人防办） |  |  |
| 30 | 公共停车场（库） | 新增停车位500个以上 | 年内建成 | 市住建局 | 市城管执法局、市规划局、市公安局、市国土资源局、市发展和改革局、市财政局、市交通运输局 |  |
| （三） | 增强停车资源合理利用 |
| 31 | 增强停车资源合理利用 | 继续加大机关、事业单位带头开放停车资源力度；推进区域内不同建筑错时停车措施。 | 按计划推进落实 | 市机关事务管理局 | 有关市直部门、城区街道办事处 |  |
| （四） | 做强地下空间开发利用 |
| 32 | 做强地下空间开发利用 | 推进地下空间开发建设与利用，严格执行新版宁波市建设工程停车配建指标规定，并重点关注地下停车库、地下公共停车场和地下过街通道等项目建设。 | 按计划推进落实 | 市规划局（人防办）、市住建局 | 市公安局、市国土资源局、市发展和改革局、市财政局 |  |
| （五） | 开展停车建管产业化研究 |
| 33 | 停车建管产业化研究 | 继续开展停车设施产业化鼓励政策研究，探索完善停车产业投资建设运营体制机制，促进停车产业化健康发展。试点引导社会资本投资公共停车设施的建设与运营。 | 按计划推进落实 | 市住建局牵头 | 市发展和改革局、市财政局、市城管执法局 |  |
| （六） | 开展中心城区停车长效治理 |
| 34 | 开展中心城区停车长效治理 | 强化责任管理部门联动执法机制，开展违法停车专项整治行动。发挥舆论监督引导作用，对屡禁不止乱停车地段进行媒体曝光，坚决遏制路内违法停车现象。 | 按计划推进落实 | 市公安局交警大队、市城管执法局 | 市文明办 |  |
| 四 | 加强慢行交通建设管理，提高慢行交通品质 |
| （一） | 改善慢行交通环境 |
| 35 | 还原步行及非机动车路权空间 | 排摸整治慢行交通存在瓶颈的道路，还原步行及非机动车路权空间。 | 按计划推进落实 | 市公安局交警大队、市住建局 | 市城管执法局 |  |
| 36 | 提高慢行交通行车可识性与舒适性 | 通过优化标志标线、区分非机动车与人行道铺装以及平整等措施，完善慢行交通标识指引系统，提高慢行交通行车可识性与舒适性。 | 按计划推进落实 | 市公安局交警大队、市住建局 | 市城管执法局 |  |
| （二） | 建立慢行交通与公共交通系统之间换乘良好 |
| 37 | 引导“公交+慢行”模式 | 处理好公共自行车站点与公交站点的距离关系，减少公交出行“最后1公里”绕行，引导“公交+慢行” 模式。 | 按计划推进落实 | 市住建局、交通运输局 |  |  |
| 五 | 强化交通秩序管理，打击交通违法违章行为 |
| （一） | 强化交通秩序管理 |
| 38 | 继续创建样板路段 | 南雷南路、城东路部分路段创建样板路，机动车守法率95%以上，非机动车和行人守法率85%以上（基本做到机非车道各行其道）。 | 年内完成 | 市公安局交警大队 | 市城管执法局 |  |
| （二） | 突出重点区域交通组织工作 |
| 39 | 规范管理交通重点区块 | 规范管理交通重点区块4个，区块重点道路内，机动车守法率95％以上，非机动车和行人守法率85％以上 | 年内完成 | 市公安局交警大队 | 市城管执法局 |  |
| 40 | 重点违法整治 | 继续深入开展重点违法整治，主要整治对象为2016年省定交通违法 | 年内完成 | 市公安局交警大队 |  |  |
| 41 | 电子警察和视频覆盖率分别达到95%以上 | 通过智能交通控制系统的升级、改造，实现治堵重点道路和严管示范区内交通信号灯统一协调控制、路口电子警察和视频覆盖率分别达到95% 以上 | 年内完成 | 市公安局交警大队 | 市财政局 |  |
| 42 | 人行横道线非现场执法 | 对机动车不礼让斑马线实施电子警察抓拍 | 年内完成 | 市公安局交警大队 | 市财政局 |  |
| 43 | 开展交通拥堵点专项整治 | 采取综合措施，有效治理2个学校周边区域交通拥堵点 | 年内完成 | 市公安局交警大队、市住建局 | 市教育局、市卫生和计生局、市商务局、市财政局、市城管执法局、城区有关街道办事处 |  |
|  |  | 采取综合措施，有效治理1个医院周边区域交通拥堵点 | 年内完成 | 市公安局交警大队 |  |  |
|  |  | 采取综合措施，有效治理2个商（市）场周边区域交通拥堵点 | 年内完成 | 市公安局交警大队、市住建局 |  |  |
|  |  | 采取综合措施，有效治理2个交通枢纽周边区域交通拥堵点 | 年内完成 | 市公安局交警大队市交通运输局、杭甬铁路客专余姚段指挥部 |  |  |
| 六 | 强化交通需求引导，促进供需平衡发展 |
| 44 | 充分发挥价格杠杆对停车需求的调控作用。 | 根据宁波市《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（甬价费〔2014〕48号）和《市物价局关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》（甬价费〔2015〕49号）逐步实施差异化停车收费。 | 按计划推进落实 | 市住建局、市城管执法局 | 市交通运输局、市水利局、城区有关街道办事处、余姚经济开发区 |  |
| 七 | 建设智慧交通，提升交通运行整体效率 |
| （一） | 建设“智慧交通”管理系统 |
| 45 | 公交智能化应用示范工程 | 建立智能化公交运营调度系统并应用；逐步实现市区公交数据统一存储、统一管理。 | 续建 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、市财政局 |  |
| 46 | 深化交通指数的综合应用，为治堵管理、决策和评价提供服务。 | 分析交通运行状态数据，每半年编制“城市道路交通运行分析评估报告”；针对拥堵程度季度排名前三名的拥堵道路，分析拥堵原因，提出改进措施；向省平台提供实时动态 数据。 | 年内完成 | 市公安局交警大队 | 市住建局 |  |
| 47 | 手机APP租借公共自行车 | 实现手机APP租借公共自行车功能 | 年内完成 | 市住建局 |  |  |
| （二） | 推进其他智慧交通项目应用 |
| 48 | 完善市民卡兼容性 | 加快市民卡“一卡通”兼容性，实现公交、出租、公共自行车等通用。 | 按计划推进落实 | 市经信局、市交通运输局、市住建局 | 市发展和改革局、市财政局 |  |
| 八 | 编制“十三五”治理城市交通拥堵规划 |
| 49 | 编制“十三五”治堵专项规划 | 根据各自职能编制“十三五”治理城市交通拥堵各专项规划 | 2016年8月底完成 | 市住建局、市公安局交警大队、市交通运输局、市规划局、市城管执法局，泗门、马渚、陆埠、梁弄等镇政府 | 编制“十三五”治理城市交通拥堵规划 |  |
| 九 | 将城市交通治堵工作向镇域拓展 |
| 50 | 开展卫星城、中心镇治堵工作 | 各卫星城和中心镇，根据自身交通的出行特征及交通要素保障的承载能力，因地、因时制定交通治堵措施，并抓好落实工作。 | 按计划推进落实 | 泗门、马渚、陆埠、梁弄等镇政府 |  |  |

备注：1.此表所列内容涵盖了宁波市政府对余姚市的年度治堵工作考核任务指标。2.此表所列内容也涵盖了2016年市政府民生实事项目中“交通出行”主要数据。