附件1

“十三五”期间余姚市教育事业主要预期指标

| 指 标 | 单 位 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学前教育 |  |  |  |
| 幼儿在园人数 | 万人 | 3.43 | 3.8 |
| 学前三年入园率 | % | 97 | 99.2 |
| 九年义务教育 |  |  |  |
| 在校生 | 万人 | 9.5 | 9.6 |
| 巩固率 | % | 100 | 100 |
| 残疾儿童义务教育入学率 | % | 99 | 99.5 |
| 高中段教育 |  |  |  |
| 在校生（普高/职高） | 万人 | 1.12 / 0.93 | 1.3 / 1.1 |
| 高等教育 |  |  |  |
| 在姚大学生数 | 万人 | 0 | 0.3 |
| 毛入学率 | % | 58 | 65 |
| 继续教育 |  |  |  |
| 从业人员继续教育 | 万人次 | 44.5 | 45 |

附件2

“十三五”期间余姚市人力资源开发主要预期目标

| 指 标 | 单 位 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具有高等教育文化程度的人数 | 万人 | 6.7 | 7.1 |
| 主要劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 11.6 | 12.2 |
| 其中：受过高等教育的比例 | % | 16 | 21.5 |
| 新增劳动力平均受教育年限 | 年 | 13.6 | 14.2 |
| 其中：受过高中段及以上教育的比例 | % | 89 | 93 |

附件3

余姚市“十三五”教育发展规划建设项目清单

| 序号 | 乡镇名称 | 学校名称 | 原班级（班） | 原占地（亩） | 建设性质 | 预计投资（万元） | 新建迁建扩建后规模（班） | 需新征用地（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳明街道 | 西站小学 （求实小学迁建） | 0 | 0 | 新建 | 8000 | 24 | 43 | 拟与马渚镇求实小学迁建结合。计划2020年9月前竣工交付。 |
| 2 |  | 舜宇配建学校（一期） | 0 | 0 | 新建 | 25000 | 54 | 115 | 城西舜宇光电小镇规划2025年人口6.6万人。一期建30班小学、24班初中计54班级规模九年制学校一所。该项目与康山小学迁建结合。计划2020年9月前竣工交付。 |
| 3 |  | 阳明街道第三幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2500 | 12 | 10 | 选址城北或者丰山前村，公办或者集体办。计划2018年9月前竣工交付。 |
| 4 | 凤山街道 | 城东穴湖小学 | 0 | 0 | 新建 | 10000 | 36 | 46.5 | ，计划2018年9月前竣工交付。 |
| 5 |  | 东风小学 | 30 | 28.5 | 扩建 | 1000 | 36 | 0 | 新建综合楼、内部功能完善，计划2018年9月前竣工交付。 |
| 6 |  | 阳明小学 | 24 | 13.6 | 扩建 | 1000 | 24 | 4 | 凤山派出所地块改扩建后移交阳明小学。计划2019年9月前竣工交付。 |
| 7 |  | 同光小学 | 12 | 16 | 扩建 | 5000 | 18 | 10 | 一期新建综合楼计划2017年12月前竣工交付。 |
| 8 | 梨洲街道 | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2500 | 12 | 10 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 9 |  | 梨洲街道第二初中 | 0 | 0 | 扩建 | 15000 | 30 | 60 | 完成选址 |
| 10 | 兰江街道 | 姚江中学 | 0 | 0 | 新建 | 13000 | 30 | 60 | 计划2017年9月前竣工交付。 |
| 11 |  | 第二幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2000 | 9 | 7 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 12 |  | 城南小学 | 18 | 23 | 扩建 | 1000 | 24 | 0 | 原城南中学改扩建后移交城南小学。计划2018年9月前竣工交付。 |
| 13 | 朗霞街道 | 姚北实验中学 | 0 | 0 | 新建 | 13000 | 48 | 87 | 计划2019年9月前竣工交付，现姚北实验学校初中部迁入。 |
| 14 |  | 朗霞成人中等文化技术学校 | / | 10 | 迁建 | 3500 | / | 10.5 | 计划2017年9月前竣工交付。 |
| 15 | 山区乡镇 | 山区乡镇教育资源整合 | 21 | / | 扩建 | 1000 | 24 | 0 | 分年实施 |
| 16 | 四明山镇 | 中心幼儿园 | 3 | 3 | 迁建 | 1000 | 6 | 5 | 计划2017年9月前竣工交付。 |
| 17 | 大隐镇 | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 1500 | 9 | 7 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 18 | 丈亭镇 | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2000 | 12 | 10 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 19 | 河姆渡镇 | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2000 | 12 | 10 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 20 | 陆埠镇 | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2000 | 12 | 10 | 计划2018年9月前交付使用。 |
| 21 | 马渚镇 | 中心幼儿园 | 9 | 5 | 迁建 | 3000 | 15 | 10 | 计划2017年9月前竣工交付。 |
| 22 | 临山镇 | 临山镇中 | 11 | 17 | 迁建 | 10000 | 42 | 68 | 计划2019年9月前竣工交付。 |
| 23 |  | 中心幼儿园 | 9 | 3 | 迁建 | 2000 | 12 | 10 | 计划2018年9月前竣工交付。 |
| 24 | 泗门镇 | 12年制学校新建 | 0 | 0 | 新建 | 25000 | 72 | 150 | 小学36班，初中18班，高中18班.拟为民办招商项目。 |
| 25 | 小曹娥镇 | 镇中改造 | 18 | 27 | 扩建 | 3500 | 24 | 0 | 校舍大修改造，计划2017年9月前竣工交付。 |
| 26 |  | 公办中心幼儿园 | 0 | 0 | 新建 | 2000 | 12 | 10 | 计划2019年9月前竣工交付。 |
| 27 | 市属 | 市职业技术学校 | 40 | 92 | 迁建 | 45000 | 60 | 170 | 结合旧城改造实施；选址黄山公园南侧或者高铁新城。计划2020年9月前竣工交付。 |
| 28 |  | 技师学院 | 0 | 0 | 扩建 | 10000 | 78 | 0 | 现职成教中心学校内扩建，计划2019年9月前竣工交付。 |
| 29 |  | 实验高中（梦麟中学）新建 | 0 | 0 | 新建 | 65000 | 60 | 170 | 2016年9月前竣工交付。 |
| 30 |  | 高教园区 | 0 | 0 | 新建 | 400000 | 400 | 1000 | 储备谋划项目。 |
| 31 |  | 市实验幼儿园 | 15 | 7 | 迁建 | 3500 | 18 | 25 | 与市早教中心共建，计划2019年9月前竣工交付。 |
| 32 |  | 普通高中整合 | / | / |  | 3000 | / | / | 普通高中布局优化、整合提升。 |
|  | 合计 |  |  | 245.1 |  | 684000 |  | 2118 |  |

注：以上项目不包括小区配套幼儿园建设项目。